فهرست مطالب

مقدمه	2

دلایل اهمیت کشت در گلخانه عبارتند از	2

گلخانه ها و تجهیزات آنها	3

خلاصه طرح 	4

الف) هزینه احداث محل فعالیت 	4

ب - تاسیسات و تجهیزات موجود 	4

ج) جدول هزینه های ثابت	5

هزینه ای جاری طرح :	5

الف ) استهلاک	5

ب ) جدول هزینه های جاری طرح 	6

دوره فروش	6

4 ) جدول گردش وجوه نقدی پروژه 	7

5) محاسبه نقطه سربسر (در100 درصد راندمان)	7

عنوان طرح :

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث گلخانه خیار و گوجه فرنگی 350 متر

### مقدمه

در سالهای اخیر تقاضا برای میوه های خارج از فصل گلخانه ای بطور محوسی افزایش یافته است. به همین دلیل توجه برخی از تولید کنندگان سبزی و صیفی به این مسئله معطوف گشته و اقدام به تولید گلخانه ای و خارج از فصل بسیاری از سبزیهای مختلف از جمله گوجه فرنگی و خیار نموده اند

در اواسط قرن 17 میلادی ژاپنی ها موفق شدند بعضی از سبزیهای تابستانی را در زیر کاغذهای روشن که به وسیله ماده ای چرب شده بود و به آن کاغذ مقدس می گفتند پیش رس کنند

بعد از اینکه تولید شیشه مسطح به اندازه و قطرهای مختلف شروع شد این ماده توانست پوشش مناسبی جهت گلخانهایی به شکل امروزی باشدو سالها رقیبی نداشت

چنانچه در ساخت گلخانه های پلاستیکی دقت شود بیش از گلخانه های شیشه ای ارزش دارند و حتی گفته می شود که کیفیت محصولات در این گلخانه ها بالاتر است . این مطلب اگرچه ممکن است بطور مطلق صحیح نباشد اما آنچه مسلم است این است که در این گلخانه ها محصولاتی با کیفیت بالا  تولید می شود

کشت گلخانه ای موفقیت آمیزتر و پر درآمدتر از کشت باز بوده است. علت این موضوع را میتوان چنین دانست که در شرایط طبیعی عواملی چون آب و خاک را تا حدودی می توان از طریق آبیاری و کودپاشی تنظیم کرد ولی کنترل سایر عوامل مانند نور و حرارت فقط از طریق ساختمانهایی چون گلخانه شاسی و ; امکان پذیر است

### دلایل اهمیت کشت در گلخانه عبارتند از

با ایجاد گلخانه و بهره برداری فشرده و استفاده تکنیکهای جدید حتی کشاورزانی که اراضی کوچک مقدار محدودی آب در اختیار دارند، قادر به کسب درامد کافی خواهند شد که با افزایش عملکرد در واحد سطح منافع مکفی عاید آنها خواهد گردید
زودرسی در بازار سبزی و صیفی عامل مهمی در کسب درآمد است که پرورش دهنده با تجهیزات به وجود آورده قادر شد حداقل یک ماه در اثر مناطق تولید زودرسی به وجود آورده و در پاره ای نواحی در هر زمان از سال که مایل باشد تولید را عرضه نماید
کیفیت محصولات گلخانه ای به دلیل استفاده بذور خالص بسیار بالا بوده و در بساط فروشندگان بمثابه زمین درخشش دارد که خود به اهمیت اقتصادی این تولید کمک می کند

صرفه جویی در آب به دلیل سیستمهای تحت فشار نیز از جمله امکانات مساعد تولید در گلخانه است

نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید 20 تن محصول در گلخانه نسبت به تولید در هوای آزاد یک سوم کاهش می یابد
امکانات صادرات برخی از این محصولات به خارج از کشور نیز وجود دارد

واحد های تولیدی سبزیها در فضای آزاد، به علت پیشرس شدن سبزیها و طولانی تر شدن زمان برداشت محصول به خوبی در فصل پاییز در گلخانه های پلاستیکی، فعالتر می شود و کاشت در زیر تونلها موجب تقسیم بهتر و اجتناب از تراکم کار در زمان خاصی می شود. با توجه به قیمت ارزان پلاستیک می توان با هزینه کمتری سبزیهای پیشرس و خارج از فصل تولید کرد، به همین دلیل کشورهایی که از نظر مالی ضعیفند و در عوض دارای نیروی کار ارزانتر هستند، مبادرت به تولید سبزی در داخل تونلهای پلاستیکی می کنند ولی با وجود این، در کشورهای صنعتی روز به روز به سطح زیر کشت گلخانه های پلاستیکی افزوده می شود

همچنین از نظر اقتصادی مصرف پلاستیک در سبزی کاری نه تنها در مناطقی که دارای آب و هوای مناسبند، مقرون به صرفه است، بلکه در مناطقی  که آب و هوا نامساعد است نیز می توان با بکار گرفتن پلاستیک برای سبزی کاری و کنترل عواملی مانند آب و نور، سبزیهای پیشرس با کیفیت عالی تولید کرد

### گلخانه ها و تجهیزات آنها

گلخانه ها معمولا متشکل از یک اسکلت فلزی یا چوبی است که محیط آن با شیشه یا نایلون شفاف برای عبور نور طبیعی لازم برای رشد و نموگیاهان پوشانیده شده است معمولا در احداث گلخانه مورد نظر گرفت

الف) مکان: فضای انتخابی باید قطعه زمینی باشد که بتوان اندازه مورد نظر گلخانه را در آن پیش بینی کرد و در جوار آن بتوان ساختمانهای سرویس دهی را حداکثر تا 13% کف گلخانه احداث نمود. هر چند با افزایش تعداد گلخانه ها می توان مساحت ساختمانهای سرویس دهی را تا 5/7% کاهش داد. همچنین باید دارای زهکشی مناسب و خاک متناسب با عملیات زهکشی باشد

ب) آب و هوا: در جایی که دارای مه دائمی و یا عوامل نامساعد جوی دیگر مثل طوفان است و یا در مسیر سیل واقع شده باشد، احداث گلخانه اصلاً مناسب نمی باشد. ضمن اینکه موقعیت محل گلخانه نباید در دامنه شمالی ارتفاعات واقع شده باشد

ج) نیروی کار آزموده: در منطقه مورد عمل نیروی مورد نیاز و کارآزموده وجود داشته باشد

د) راهها و جاده ها: به راهها و جاده های مواصلاتی نزدیک بوده، سوخت و تجهیزات مورد نیاز در دسترس باشد

هـ)منبع تامین آب:آب آبیاری از نظر کیفی در حد مطلوب شد

و: جهت گلخانه ها:در عرض های پایین تر از 40 درجه شمالی جهت گلخانه ها از نظر طولی باید شمالی – جنوبی باشد . زیرا زاویه تابش نور خورشید به مراتب بیشتر است

ز: طرح گلخانه: اسکلت گلخانه به نحوی طراحی شده که نور به راحتی به گیاه برسد اتلاف انرژی گرمایی حداقل باشد وامکان استفاده ماشین آلات مورد نیاز در آن وجود داشته باشد

محصولاتی که در گلخانه ها قابل تولید است:

بسته به اقلیم و بازار فصل می توان به راحتی برای تولید انواع سبزیجات و گیاهان اقدام نمود

خیار – گوجه فرنگی- فلفل – طالبی- توت فرنگی – تربچه – وبرخی از سبزیجات برگی وانواع گیاهان زینتی

### خلاصه طرح :

| شرح | مبلغ ریال |
| --- | --- |
| کل سرمایه گذاری طرح (در سال) | 817,819,800 |
| سرمایه گذاری ثابت | 421,302,000 |
| هزینه های جاری (درسال) | 589,822, 000 |
| درآمد حاصل از فروش محصولات در سال | 271000000 |
| سود سالیانه در سال | 96263000 |

### الف) هزینه احداث محل فعالیت :

| شرح | مساحت زمین (مترمربع) | هزینه (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه گلخانه با تجهیزات | 338 | 2,150,000 | 473,200,000 |
| خانه کارگری اداری و غیره | 12 | 3,200,000 | 38,400,000 |
| جمع کل | 350 | - | 473,200,000 |

### ب - تاسیسات و تجهیزات موجود :

| ردیف | شرح و توضیحات | هزینه کل (ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | هیتر | 17,500,000 |
| 2 | سیستم پد و فن | 2,016,000 |
| 3 | موتور ژنراتور | 2,800,000 |
| 4 | سیستم کنترل اقلیم | 5,600,000 |
| 5 | ابزار اندازه گیری | 1,680,000 |
| 6 | سایه انداز | 21,000,000 |
| 7 | دی اکسید کربن | 11,200,000 |
| 8 | لوازم آزمایشگاه | 2,3800,000 |
| 9 | آبیاری قطره ای | 8,400,000 |
| 10 | سمپاش و وسایل کنترل آفات | 4,200,000 |
| جمع |  | 76,776,000 |

### ج) جدول هزینه های ثابت

| ردیف | شرح | هزینه کل (ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | وسایل و تجهیزات (جدول ب ) | 76,776,000 |
| 2 | هزینه احداث محل | 473,200,000 |
| 3 | هزینه های پیش بینی نشده (به میزان 5%) | 28,086,000 |
| جمع کل |  | 578,062,000 |

### هزینه ای جاری طرح :

### الف ) استهلاک : استهلاک وسایل و تجهیزات مندرج در بند ب )

| ردیف | شرح | عمر مفید | درصد استهلاک سالیانه | قیمت کل ( ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هیتر | 5 سال | 20 درصد | 2,500,000 |
| 2 | سیستم پد و فن | 5 سال | 20 درصد | 288,000 |
| 3 | موتور ژنراتور | 5 سال | 20 درصد | 400,000 |
| 4 | سیستم کنترل اقلیم | 5 سال | 20 درصد | 800,000 |
| 5 | ابزار اندازه گیری | 5 سال | 20 درصد | 240,000 |
| 6 | دی اکسید کربن | 5 سال | 20 درصد | 1,600,000 |
| 7 | لوازم آزمایشگاه | 5 سال | 20 درصد | 340,000 |
| 8 | آبیاری قطره ای | 5 سال | 20 درصد | 1,500,000 |
| 9 | سمپاش و وسایل کنترل آفات | 5 سال | 20 درصد | 600,000 |
| جمع استهلاک |  |  |  | 10,968,000 |

### ب ) جدول هزینه های جاری طرح :

| ردیف | شرح | میزان مصرف سالانه | قیمت واحد سنجش | هزینه کل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه بذر مورد نیاز | 350 | 10,000 | 3,500,000 |
| 2 | سم و بهداشت | 350 | 3,200 | 1120,000 |
| 3 | سموم حشره کش | 350 | 3,800 | 1330,000 |
| 4 | سموم قارچ کش | 350 | 3,500 | 1225000 |
| 5 | کود دامی | 700 | 1,200 | 840,000 |
| 6 | کود شیمیایی | 350 | 2,200 | 770,000 |
| 7 | غنی سازی و بارور کردن خاک | 350 | 8,000 | 2,800,000 |
| 8 | لوازم بسته بندی | 350 | 8,700 | 3,045, 000 |
| 9 | گلدان پلاستیکی عدد | 280 | 3,500 | 980,000 |
| 10 | پرسنلی نفر | 2 | 5,600,000 | 134,400,000 |
| 11 | سوخت و انرژی | - | 4000000 | 4000000 |
| 12 | 10 درصد هزینه های پیش بینی نشده | - | - | 20,727,000 |
| جمع کل |  |  |  | 174,737,000 |

- سرمایه گذاری متقاضی:

817819800

### دوره فروش

| شرح | خیار بسته بندی شده تولیدی | گوجه فرنگی بسته بندی تولیدی |
| --- | --- | --- |
| الف ) قیمت فروش واحد : | 11,500 | 12,000 |
| ب ) ظرفیت تولید در هر دوره : | 10000 | 13,000 |
| ج ) فروش کل در هر دوره : | 115,000,000 | 156,000,000 |
| د ) تعداد دوره های سالیانه : | 1 | 1 |
| جمع درآمد سالیانه | 271000000 |  |

### 4 ) جدول گردش وجوه نقدی پروژه :

| فروش سالیانه | 271000000 |
| --- | --- |
| کسر میشود هزینه های سالیانه | 174,737,000 |
| مانده (سود) | 96263000 |
| بازده فروش : برابر است با ( سود تقسیم بر فروش سالانه) ضربدر 100 | 35 |

بازده فروش : برابر است با ( سود تقسیم بر فروش سالانه) ضربدر 100 :

35درصد

### 5 - محاسبه نقطه سربسر (در100 درصد راندمان)

| شرح هزینه | هزینه کل | هزینه متغیر |  | هزینه ثابت |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقدار | درصد | مقدار | درصد |
| مواد اولیه | 11,150,000 | 11,150,000 | 100 | 0 | 0 |
| حقوق و دستمزد | 134,400,000 | 47,040,000 | 35 | 87,360,000 | 65 |
| هزینه انرژی (آب برق و سوخت) | 4,000,000 | 3,000,000 | 80 | 1,000,000 | 20 |
| هزینه پیش بینی نشده | 14,805,000 | 12,584,250 | 85 | 2,220,750 | 15 |
| هزینه استهلاک | 10,968,000 | 0 | 0 | 10,968,000 | 100 |
| جمع هزینه های تولید | 175,323,000 | 73,774,250 | - | 101,548,750 | - |

|  | هزینه ثابت | = نقطه سربه سر عملیاتی |
| --- | --- | --- |
|  | هزینه متغیرهر واحد-قیمت فروش هر واحد |  |

نقطه سر به سر  عملیاتی: 82/5347 در این نقطه سود صفر است